|  |
| --- |
| Un dibujo con letras  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| Product Bakclog Priorizado |
| *Proyecto: Diseño Portal de Recetas del Mundo* |
|  |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | Integrantes | Rol definido | | **Claudio Sánchez** | Líder de proyecto (PO), Desarrollo backend con Spring Boot. Configuración de servidores. | | **Italo Brignardello** | Desarrollo frontend, Tester QA | |

|  |
| --- |
|  |

Tabla de contenido

**Tabla de contenido1**

**Product Backlog Priorizado (Ordenado por Importancia y Urgencia) 3**

**Desglose de Épicas y Prioridades 4**

**Planilla Product Backlog Priorizado** **4-7**

**Seguimiento y Validación del Product Owner7-8**

**Product Backlog Priorizado (Ordenado por Importancia y Urgencia)**

A continuación, se presenta el Product Backlog priorizado, considerando la importancia y urgencia de las historias de usuario.

1. H.U.21: Acceder a plataforma
2. H.U.9: Crear perfil
3. H.U.10: Registrarse
4. H.U.11: Iniciar Sesión
5. H.U.12: Cerrar Sesión
6. H.U.24: Desarrollar interfaz amigable/intuitiva
7. H.U.1: Agregar Nuevas Recetas
8. H.U.17: Realizar publicaciones
9. H.U.18: Actualizar información de recetas
10. H.U.2: Modificar Recetas
11. H.U.3: Actualizar Recetas
12. H.U.4: Eliminar Recetas
13. H.U.5: Gestionar Recetas
14. H.U.7: Recibir notificaciones automáticas
15. H.U.8: Personalizar Perfil
16. H.U.20: Seguimiento de la receta
17. H.U.13: Proteger datos de usuarios
18. H.U.23: Generar protección de datos personales
19. H.U.15: Establecer políticas de moderación
20. H.U.6: Generar informes de publicaciones de recetas
21. H.U.14: Monitorizar el rendimiento del sistema
22. H.U.16: Generar informes de sistema
23. H.U.22: Compatibilizar con tecnologías de asistencia

**Desglose de Épicas y Prioridades**

Alta Prioridad:

1. E5: Ampliación del Alcance Digital de la Plataforma
   * H.U.21: Acceder a plataforma
   * H.U.22: Compatibilizar con tecnologías de asistencia
2. E4: Diseño de una Interfaz de Usuario Intuitiva
   * H.U.24: Desarrollar interfaz amigable/intuitiva
3. E2: Fortalecimiento de la Seguridad de la Plataforma
   * H.U.9: Crear perfil
   * H.U.10: Registrarse
   * H.U.11: Iniciar Sesión
   * H.U.12: Cerrar Sesión
   * H.U.13: Proteger datos de usuarios
4. E3: Mejora de la Logística para la Comunidad
   * H.U.1: Agregar Nuevas Recetas
   * H.U.2: Modificar Recetas
   * H.U.3: Actualizar Recetas
   * H.U.4: Eliminar Recetas
   * H.U.5: Gestionar Recetas

Media Prioridad:

1. E1: Redacción de una Plataforma de Recetas Internacional
   * H.U.17: Realizar publicaciones
   * H.U.18: Actualizar información de recetas
2. E7: Provisión de Herramientas de Análisis y Reportes
   * H.U.6: Generar informes de publicaciones de recetas
   * H.U.14: Monitorizar el rendimiento del sistema
   * H.U.16: Generar informes de Sistema

**Planilla Product Backlog Priorizado**

Este Product Backlog Priorizado está diseñado para abordar las historias de usuario más críticas primero y progresar hacia funcionalidades adicionales y mejoras en Sprints posteriores.

* **Estado:** El estado en el que se encuentran las Historias de Usuario.
* **Dimensión/Esfuerzo:** Asignado a 8 puntos por simplicidad y uniformidad.
* **Prioridad:** Asignada según el orden de la lista proporcionada.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Backlog Priorizado | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ID** | **Enunciado de la Historia** | **Estado** | **Dimensión/Esfuerzo** | **Iteración** | **Prioridad** |
| H.U. 21 | Acceder a la Plataforma | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta |
| H.U. 9 | Crear Perfil | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta |
| H.U. 10 | Registrarse | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 11 | Iniciar Sesión | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 12 | Cerrar Sesión | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 24 | Desarrollar Interfaz Amigable/Intuitiva | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Alta |
| H.U. 1 | Agregar Nuevas Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 17 | Realizar Publicaciones | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 18 | Actualizar Información de Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 2 | Modificar Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 3 | Actualizar Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 4 | Eliminar Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Alta |
| H.U. 5 | Gestionar Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Media |
| H.U. 7 | Recibir Notificaciones Automáticas | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Media |
| H.U. 8 | Personalizar Perfil | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Media |
| H.U. 20 | Seguimiento de la Receta | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Media |
| H.U. 13 | Proteger Datos de Usuarios | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Media |
| H.U. 23 | Generar Protección de Datos Personales | Pendiente | 8 | Sprint 1 | Media |
| H.U. 15 | Establecer Políticas de Moderación | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Baja |
| H.U. 6 | Generar Informes de Publicaciones de Recetas | Pendiente | 8 | Sprint 2 | Baja |
| H.U. 14 | Monitorizar el Rendimiento del Sistema | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Baja |
| H.U. 16 | Generar Informes del Sistema | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Baja |
| H.U. 22 | Compatibilizar con Tecnologías de Asistencia | Pendiente | 8 | Sprint 3 | Baja |

**Seguimiento y Validación del Product Owner**

El Product Owner está en proceso de revisión y dentro de lo que ha revisado, ha evaluado el progreso diariamente, asegurándose de que el equipo esté alineado con los objetivos del proyecto y se mantenga el enfoque en las prioridades definidas.

Algunos de los enfoques en las prioridades definidas son:

1. Agregar Nuevas Recetas
2. Modificar Recetas
3. Actualizar Recetas
4. Eliminar Recetas
5. Gestionar Recetas
6. Generar informes de publicaciones de recetas
7. Recibir notificaciones automáticas
8. Personalizar Perfil
9. Crear perfil
10. Registrarse
11. Iniciar Sesión
12. Cerrar Sesión
13. Proteger datos de usuarios
14. Monitorizar el rendimiento del sistema
15. Establecer políticas de moderación
16. Generar informes de sistema
17. Realizar publicaciones
18. Actualizar información de recetas
19. Generar notificaciones
20. Seguimiento de la receta
21. Acceder a plataforma
22. Compatibilizar con tecnologías de asistencia
23. Generar protección de datos personales
24. Desarrollar interfaz amigable/intuitiva
25. Incorporar base de datos